AIC 2026

HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG RETRIEVAL / MULTIMODAL SEARCH

Từ baseline 873 video đến mục tiêu Top-10 coverage ≥ 70% ở các bài toán phù hợp,
và tối đa hóa metric theo từng task

Research + Architecture + Model + Pipeline + Experiment + Operator Playbook

Ngày tổng hợp: 19/08/2026
Cơ sở: số đo nội bộ trên 873 video / 87.742 scene + tài liệu dự án + nghiên cứu web/paper mới

Nguyên tắc quan trọng — Mục tiêu “R@10 ≥ 70%” được coi là target kỹ thuật trên holdout, không phải cam kết. Không dùng một Recall@10 duy nhất để chấm cả QA, AVS và TRAKE vì objective của các task khác nhau.

# Mục lục

0. Kết luận điều hành

1. Baseline hiện tại và cách đặt đúng mục tiêu 70%

2. Chẩn đoán bottleneck theo funnel

3. Kiến trúc mục tiêu: Retrieval Funnel V4

4. Danh mục insight/idea mới đáng thử

5. Query rewriting và query understanding

6. Retrieval/index/model architecture

7. Reranking, verification và temporal reasoning

8. Fine-tuning & distillation trên dữ liệu riêng

9. Roadmap thí nghiệm metric-driven

10. Mục tiêu metric theo task

11. Cách tận dụng hệ thống khi thi/vận hành

12. Mapping vào codebase và flow xử lý

13. Sprint ưu tiên

14. Những việc không nên làm

15. Cấu hình đề xuất ban đầu

16. Tài liệu tham khảo

# 0. Kết luận điều hành

Điểm then chốt #1 — KIS hiện đã vượt mục tiêu 70% Top-10 theo logic metric: R@5 = 0,83 nên R@10 chắc chắn ≥ 0,83. Vì vậy phần khó không còn là “đạt 70% KIS”, mà là giữ độ ổn định, đẩy đúng frame lên top đầu và nâng QA/TRAKE/AVS.

Điểm then chốt #2 — Hệ hiện có candidate recall khá tốt ở KIS nhưng mất điểm ở ba nơi khác nhau: QA mất ở rerank/evidence; TRAKE mất ngay ở chọn video; AVS mất ở candidate quality/false positive. Một thay đổi chung cho cả bốn task sẽ kém hiệu quả hơn task-aware routing.

Ưu tiên có dư địa tốt nhất, theo thứ tự đề xuất:

Protected multi-query rewriting: giữ query gốc + 2–4 rewrite có kiểm chứng constraint, thay vì thay query gốc.

Thêm semantic caption-dense branch và multilingual visual branch để lấp khoảng trống giữa BM25 caption và dense visual.

Khôi phục dữ liệu đang làm branch chết: OCR, action tags và event captions; đây là “missing signal”, không phải vấn đề weight.

Thêm text-to-video/clip temporal branch cho query hành động/chuỗi, thay vì chỉ tìm từng frame độc lập.

Rerank cascade: BGE/cross-encoder → binary VLM semantic verifier top-10/20 → local frame refinement.

TRAKE video-first: retrieval ở video-level trước, chỉ alignment trong top-3/5 video, rồi rerank absolute relevance.

Fine-tune nhẹ embedding/reranker bằng hard negatives lấy từ top false positives của chính corpus; dùng WiSE-FT/weight interpolation để giữ zero-shot.

VQA: chỉ densify/zoom trên evidence candidate; không chạy MLLM nặng toàn corpus.

Result-aware second-pass rewrite: nếu top đầu chỉ match một phần constraint, sinh đúng một corrective rewrite rồi fuse.

Branch-health-aware fusion: branch timeout/empty phải bị loại khỏi normalization, không được silent fallback mà vẫn giữ weight.

| Nhóm | Mục tiêu chính | Khả năng tác động | Chi phí | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Query understanding | Tăng recall, giảm drift | Rất cao | Thấp–vừa | P0 |
| Missing metadata | Làm sống OCR/action/event | Rất cao với query tương ứng | Offline compute | P0 |
| Caption dense + multilingual visual | Bắt paraphrase/VI trực tiếp | Cao | Re-index | P0 |
| T2V/clip temporal branch | Action/temporal | Cao | Re-index + model | P1 |
| Binary VLM verifier | Giảm partial-match false positive | Rất cao ở top rank | Top-N inference | P0/P1 |
| Domain adaptation | Khớp domain AIC | Cao nhưng cần data | Training | P1 |
| Advanced agent/HyDE/T2I | Hard queries/OOV | Không ổn định | Cao | P2 |

# 1. Baseline hiện tại và cách đặt đúng mục tiêu 70%

Các số dưới đây là số đo nội bộ trên corpus thi đấu 873 video / 87.742 scene, 120 query gold [I1]. Đây là baseline phải khóa trước khi chạy experiment mới.

| Task | Baseline có rerank | Ý nghĩa kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| KIS | R@1 0,50 • R@5 0,83 • R@20 0,94 • MRR 0,647 | Candidate recall tốt; top-rank/frame selection còn dư địa. R@10 ≥ 0,83 theo tính đơn điệu của Recall@K. |
| QA | R@1 0,25 • answer accuracy 0,28 • joint_top1 0,17 | Rerank/evidence là bottleneck. Khi tắt rerank, joint_top1 = 0. |
| AVS | nDCG@100 0,169 • P@100 0,014 | False positives rất nhiều; không thể tối ưu bằng “R@10 chung”. |
| TRAKE | video_recall@1 0,25 • complete_chain_rate 0 | Sai video là lỗi tầng đầu: 75% query chọn sai video. |

Đề xuất đổi north-star metric:

KIS: R@10 ≥ 0,85 và MRR/R@1 tăng; vì R@10 70% đã không còn là bài toán khó trên benchmark hiện tại.

QA: Evidence Hit@10 ≥ 0,70 trước, sau đó tối ưu answer accuracy và joint evidence+answer.

TRAKE: Video Recall@10 ≥ 0,70 là gate tầng A; sau đó mới tối ưu event coverage và complete-chain rate.

AVS: không ép R@10; dùng mAP/nDCG/Precision@K và số relevant unique trong candidate pool.

Unified diagnostic: Candidate Coverage@10 chỉ dùng nội bộ để trả lời “đáp án có nằm trong 10 candidate trước task head hay không?”.

Không đánh tráo metric — Nếu hệ đạt Candidate Coverage@10 cao nhưng QA answer sai hoặc TRAKE chain sai thì chưa thể coi là đạt mục tiêu task. Candidate recall và task completion phải được báo cáo tách biệt.

## 1.1. Tình trạng branch

| Branch | Trạng thái đo được | Hệ quả |
| --- | --- | --- |
| dense_visual | 120/120; mạnh nhất | Luôn giữ; timeout cần đủ lớn. |
| bm25_caption | 120/120; caption VI phủ 95,3% | Giữ; bổ sung semantic dense caption. |
| bm25_asr | 96/120 | Sửa routing để không phụ thuộc vài cue từ khóa cứng. |
| bm25_object | 88/120 | Giữ; làm relation/attribute coverage thay vì bag-of-object. |
| color_search | 15/120 | Không tăng weight; màu phổ biến không đủ phân biệt. |
| bm25_ocr / ocr_fuzzy | 0/120 | Data OCR thi đấu hiện rỗng → phải sửa offline data. |
| bm25_keyword / action | 0/120 | keywords/action_tags rỗng. |
| event_search | 0/120 | event_caption = null dù đã có event IDs. |

# 2. Chẩn đoán bottleneck theo retrieval funnel

QUERY ↓ [0] Parse + rewrite + routing ↓ [1] Candidate recall: dense visual / caption / ASR / OCR / object / clip-temporal ↓ [2] Fusion + de-dup + specificity normalization ↓ [3] Text rerank / hard-negative scoring ↓ [4] Visual semantic verification ↓ [5] Temporal/video verification + frame refinement ↓ [6] Task head: KIS ¦ QA ¦ AVS ¦ TRAKE ↓ Submission + human-in-the-loop UI

| Task | Lỗi chính hiện tại | Không nên chữa bằng | Nên chữa bằng |
| --- | --- | --- | --- |
| KIS | Top-rank/frame exactness; structural partial match | Tăng top-k vô hạn | Compositional verifier + frame-local rerank + query constraints |
| QA | Evidence/rerank + answer grounding | LLM trả lời từ 100 raw candidates | Evidence Hit@K → compressed pack → generator → verifier |
| AVS | False positive + thiếu diversity | Nộp nguyên top-100 | Pool đa dạng + binary relevance + relevance grade + MMR |
| TRAKE | Video selection trước event alignment | Tinh chỉnh frame trong video sai | Video-level/T2V retrieval + top-3/5 rerank trước sequence search |

Một insight quan trọng từ hệ hiện tại: rerank đã chứng minh giá trị trên QA và TRAKE. QA R@1 tăng 0,111 → 0,250; TRAKE frame-oracle coverage 0 → 0,845 và frame selection accuracy 0 → 0,404 khi bật rerank [I1]. Vì vậy roadmap không nên bỏ reranker; cần làm reranker đúng task và đúng evidence hơn.

# 3. Kiến trúc mục tiêu: Retrieval Funnel V4

Offline Video → Scene/shot → keyframe + short clips ├→ multilingual visual embeddings (primary + optional complement) ├→ caption/global + region/crop caption → text dense + sparse ├→ OCR → exact/fuzzy sparse ├→ ASR windows → sparse + text dense ├→ object/attribute/relation tags └→ event/clip temporal embeddings ↓ versioned multi-index Online Query → constraint graph + protected rewrite set → task-aware route & budget → parallel multi-index retrieval → weighted rank fusion + diversity → text reranker → binary VLM verifier (small Top-N) → temporal/video verification → task head / frame refinement / evidence answer

## 3.1. Query contract V4

{ "original": "...", "task": "KIS ¦ QA ¦ AVS ¦ TRAKE", "must_match": ["subject", "action", "object", "relation", "location", "time"], "nice_to_have": [], "negative_constraints": [], "ocr_terms": [], "asr_terms": [], "temporal_steps": [], "variants": { "visual_faithful": [], "caption_like": [], "sparse_keywords": [], "english": [] }, "variant_verification": {"pass": [], "rejected": []}, "route": {"branches": [], "rerank_depth": 20} }

Điểm khác với parser hiện tại: rewrite không chỉ là text. Mỗi variant có provenance, branch đích và constraint-coverage; original query luôn được giữ trong fusion.

# 4. Danh mục insight / idea mới đáng thử

| ID | Idea | Vấn đề giải quyết | Bằng chứng | Upside | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Protected multi-query + consistency gate | Query formulation/OOV/drift | Video-search paraphrasing; TRECVID 2025 | Rất cao | P0 |
| A2 | Constraint graph + coverage score | Bag-of-token không hiểu ai làm gì | CoLLM/compositionality + lỗi nội bộ | Rất cao | P0 |
| A3 | SigLIP2/Jina-CLIP-v2 multilingual visual | Phụ thuộc VI→EN FPT; cross-lingual | SigLIP2; Jina CLIP v2 | Cao | P0 |
| A4 | Caption dense retrieval | Khoảng trống semantic text-to-text | BGE-M3/Jina + audit nội bộ | Rất cao | P0 |
| A5 | Selective region/crop lexical expansion | Chi tiết nhỏ/OCR/object bị caption bỏ | Sparse lexical M-LLM paper | Cao cho hard case | P1 |
| A6 | Text-to-video clip branch | Action/temporal yếu | NII-UIT TRECVID 2025 | Rất cao TRAKE/AVS | P1 |
| A7 | CLIPRerank local frame max-pooling | Moment ngắn trong scene | CLIPRerank | Cao | P1 |
| A8 | Binary VLM verifier | Partial concept false positive | Meisei TREC 2025 | Rất cao | P0/P1 |
| A9 | Background-query specificity normalization | Generic shots đứng cao | CERTH TREC 2025 | Vừa | P1 |
| A10 | Domain adaptation + WiSE-FT | Domain mismatch | Meisei TREC 2025 | Cao | P1 |
| A11 | Hard-negative replay buffer | False positive lặp lại | IR/reranker training logic | Rất cao khi có labels | P1 |
| A12 | VQA spatio-temporal densification | Chi tiết nhỏ/event ngắn | NII-UIT VQA 2025 | Cao QA | P1 |
| A13 | Failure-aware second pass rewrite | Top-K match thiếu một constraint | Inference từ agentic/reformulation work | Vừa–cao hard case | P1 |
| A14 | Teacher distillation to small reranker | Cost/model-size | Pipeline distillation | Cao dài hạn | P1 |
| A15 | LTR/calibrated blending | Fusion thủ công plateau | Learning-to-rank | Vừa; dễ overfit | P2 |

# 5. Query rewriting và query understanding

## 5.1. Protected multi-query rewriting

Các hệ TRECVID 2024–2025 cho thấy query augmentation/rephrasing có giá trị khi query ngắn, mơ hồ hoặc phức tạp. NII-UIT giữ 90% ảnh hưởng của query gốc và chỉ phân bổ 10% cho paraphrases; CERTH dùng LLaMA-3.2-1B-Instruct để sinh nhiều rephrase nhưng yêu cầu bảo toàn mọi chi tiết [P1][P2]. Điều phù hợp với AIC là quy mô nhỏ hơn và có drift gate.

original query (weight 1.0) ├─ faithful rewrite #1 → dense visual ├─ faithful rewrite #2 → dense visual/caption dense ├─ caption-like rewrite → caption dense ├─ sparse keywords → BM25/object/OCR/ASR └─ EN variant → only if branch benefits ↓ constraint verification ↓ fuse ranks; NEVER replace original ranking

Số lượng khởi đầu: 2 faithful rewrites + 1 caption-like + 1 sparse keyword query; không bắt đầu bằng 20 variants.

Drift gate: mọi must-match constraint phải còn; không được thêm entity/location/action mới.

Diversity gate: loại rewrite gần như trùng nhau bằng text similarity.

Branch-specific: BM25 nhận keyword ngắn; dense visual nhận mô tả tự nhiên; caption dense nhận câu giống metadata.

Logging: lưu variant_id → branch → top hits → contribution, để biết rewrite nào thật sự có ích.

## 5.2. Constraint verification bằng QA/checklist

Paper query paraphrasing đề xuất kiểm tra paraphrase bằng các khía cạnh person, action, object, location, time, color, quantity và chỉ giữ variant nhất quán [P3]. Ta có thể áp dụng bản rẻ hơn hoàn toàn bằng text: LLM parser tạo checklist từ query gốc, sau đó một verifier nhỏ kiểm tra mỗi rewrite.

Query: "người áo đỏ cầm chai đi qua cửa sau khi nói chuyện" Must-match: subject = person attribute = red clothing action_1 = holding bottle action_2 = passes through door temporal = action_2 after talking Reject rewrite if any must-match is removed or contradicted.

## 5.3. Failure-aware second-pass rewrite

Đây là đề xuất suy luận mới dựa trên architecture hiện tại: chỉ khi pass 1 cho thấy top candidates đồng loạt thiếu cùng một constraint, hệ mới gọi LLM thêm một lần để viết corrective query. Ví dụ top candidates có “người + đường” nhưng không có “áo đỏ” → rewrite tập trung attribute; không lặp vô hạn.

| Điều kiện kích hoạt | Hành động | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Top-10 coverage của must-match < ngưỡng | Sinh 1 corrective rewrite | Tối đa 1 second pass |
| OCR/ASR explicit nhưng branch không hit | Rewrite exact phrase / normalize số | Không suy đoán text mới |
| Temporal query nhưng chỉ frame branch hit | Bật clip-temporal route | Không tăng mọi branch |
| Top-K đã match đủ constraints | Không rewrite thêm | Tránh cost/drift |

# 6. Retrieval / index / model architecture

## 6.1. Multilingual visual branch: SigLIP2 hoặc jina-clip-v2

Hiện nhánh dense mạnh nhất phụ thuộc dịch VI→EN qua FPT cho query mới [I1]. Đây vừa là rủi ro availability vừa là điểm sai số ngôn ngữ. SigLIP2 là encoder vision-language multilingual có checkpoint 86M/303M/400M/1B; jina-clip-v2 được huấn luyện cho cross-modal và text retrieval đa ngôn ngữ [P4][P5].

| Option | Ưu điểm cho AIC | Rủi ro | Thí nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| SigLIP2-L/So400m | Nhỏ; multilingual; image-text retrieval mạnh | Cần re-index toàn keyframe | VIS-ML-01: VI direct vs translated CLIP |
| jina-clip-v2 | Một space cho text-text + image-text; multilingual | Cần benchmark VI cụ thể | VIS-ML-02: visual + caption dense unified |
| Giữ CLIP hiện tại | Không rebuild; baseline chắc | Còn network translation dependency | Control |

Khuyến nghị: không thay branch hiện tại ngay. Build secondary index, đo standalone/union/fused recall. Chỉ promote khi union recall hoặc R@10 tăng ổn định trên holdout.

## 6.2. Caption dense branch — khoảng trống lớn nhất

Audit nội bộ đã chỉ ra hệ hiện có BM25 caption nhưng thiếu text-dense retrieval trên caption/metadata [I2]. BGE-M3 hỗ trợ dense, sparse và multi-vector trên hơn 100 ngôn ngữ; jina-clip-v2 cũng làm text retrieval [P6][P5].

scene_doc = concat( short_caption, dense_caption, object_action_relation_tags, optional ASR context ) query_caption_like → text encoder → ANN caption index ↓ rank list → RRF

Index unit: scene/event, không chỉ frame, để giảm trùng lặp và align với caption.

Model A/B: BGE-M3 dense vs jina-clip-v2 text encoder; giữ BM25 song song.

Hard negatives: scene cùng topic nhưng sai action/relation là negative giá trị nhất.

Do not: encode caption bằng visual CLIP text tower rồi gọi đó là “caption dense” mà không benchmark text-text retrieval.

## 6.3. Text-to-video / clip temporal branch

NII-UIT TRECVID 2025 cho thấy thêm T2V models vào T2I fusion tăng AP từ 0,2850 lên 0,3218 trên AVS 2023 trong phân tích của họ, đồng thời tăng số relevant unique trong pool; paper quy nguyên nhân cho khả năng temporal/action tốt hơn [P7]. Đây khớp trực tiếp với điểm yếu action/event hiện tại.

scene → sample 8–16 frames / short clip → T2V embedding query temporal/action → T2V text encoder → scene/clip ANN fuse only when route says action/temporal = true

Model candidates: CLIP4Clip / X-CLIP / Side4Video hoặc model video-text nhỏ phù hợp rule; bắt đầu một model duy nhất.

Scope: chỉ scene/clip index, không thay frame dense.

Use cases: TRAKE video retrieval, KIS action sequence, AVS actions.

Metric: unique relevant candidates, video Recall@K, temporal query subgroup R@K.

## 6.4. Region/crop lexical enrichment

Paper sparse lexical retrieval chuyển ảnh thành tags/captions rồi BM25; fixed cropping giúp M-LLM khai thác chi tiết cục bộ và đạt saturation quanh 17 crop trong benchmark của họ [I3]. AIC không nên caption 17 crop cho mọi frame; nên dùng selective enrichment.

| Policy | Khi chạy | Output |
| --- | --- | --- |
| Offline selective 4–8 crops | frame nhiều object/text hoặc global caption quá chung | region_tags + region_caption |
| Query-time crops | top-10/20 candidate khó | VLM verifier sees zoomed regions |
| No crop | easy global scene | giảm cost |

# 7. Reranking, verification và temporal reasoning

## 7.1. Cascade 3 tầng

Top 200 union candidates ↓ deterministic constraint score / dedup Top 100 ↓ text cross-encoder (BGE reranker or fine-tuned student) Top 20–30 ↓ binary VLM semantic verifier + multi-frame max/consensus Top 5–10 ↓ temporal/frame refinement / task head

Mục tiêu của cascade là tách “recall compute” và “precision compute”. Candidate không được retrieve thì VLM không cứu được; nhưng VLM không cần nhìn 100k scene.

## 7.2. Binary VLM semantic verifier

Meisei TREC 2025 dùng VLM yes/no để xác minh “shot có thật sự thỏa query không”, lấy probability YES làm score; bốn run của họ đứng top 1–4/29, và baseline mAP 0,351 được nâng lên tới 0,548 trong cấu hình tốt nhất [P8]. Không được chuyển trực tiếp mức gain đó sang AIC, nhưng cơ chế rất phù hợp với lỗi partial-match của hệ hiện tại.

Input: original query + 3–5 representative frames + compact evidence Question: "Does this candidate fully satisfy ALL required visual constraints?" Output: yes_prob matched_must_match[] missing_must_match[] contradiction[] recommended_frame

Vì sao binary tốt hơn 1–10? — Điểm 1–10 dễ bị model chấm “khá liên quan” cho candidate chỉ match topic. Binary/full-satisfaction buộc model phân biệt partial match và full match; coverage checklist làm quyết định debug được.

## 7.3. Fine-grained frame rerank / CLIPRerank

CLIPRerank cho thấy rerank video bằng similarity query–frame rồi max-pool trên nhiều frame có thể cải thiện nhiều hệ AVS mà không đổi retriever [P9]. Mapping AIC: sau khi scene/event đã vào top pool, lấy 5–12 frame lân cận và chấm lại để tìm short-lived evidence.

## 7.4. Background-query / generic-shot normalization

CERTH 2025 normalize similarity của target query so với một tập background queries để giảm shot “phù hợp với mọi thứ” [P2]. Mapping an toàn cho AIC: dùng background set chỉ từ dev/training hoặc các mô tả generic cố định, không dùng test query tương lai.

specificity_score = sim(target, candidate) - λ * mean(sim(background_q_i, candidate)) # hoặc z-score / L2 normalization theo candidate profile

# 8. Fine-tuning & distillation trên dữ liệu riêng

## 8.1. Không fine-tune từ raw captions; fine-tune từ retrieval errors

Dữ liệu giá trị nhất không phải mọi caption, mà là triplet/pair phản ánh lỗi thật: query → positive → top false positive. Đây là hard-negative mining theo chính distribution của hệ.

For each gold query: positive = accepted scene/frame/event hard_negative = top retrieved candidate with same topic but wrong action/relation/video semi_hard = same video nearby scene / confusing text / similar object train examples: (query, positive, negative) (query, candidate, relevance_grade) (query, frame-set, full_match yes/no)

## 8.2. Embedding fine-tune nhẹ + WiSE-FT

Meisei mô tả domain adaptation bằng cách cập nhật final projection của image encoder + text encoder trong 1 epoch trên frame-caption pairs, sau đó WiSE-FT nội suy trọng số fine-tuned và original để cân bằng adaptation/generalization [P8]. Đây là pattern đáng thử với SigLIP2/Jina thay vì full fine-tune.

| Phase | Train gì | Loss/data | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-0 | projection/text head hoặc LoRA nhỏ | query-positive contrastive | Không giảm zero-shot > ngưỡng |
| FT-1 | thêm hard negatives | triplet/InfoNCE + mined negatives | R@10/MRR tăng holdout |
| FT-2 | WiSE-FT interpolation | α grid 0.1–0.9 | Chọn α theo holdout, không tune test |
| FT-3 | optional compositional negatives | swap attribute/action/relation | Hard-query subgroup tăng |

## 8.3. Reranker distillation

Dùng large VLM/LLM làm teacher chấm top-50 trên training/dev; lưu label 0–3 hoặc full_match; train student cross-encoder nhỏ. Điều này giảm online cost và biến knowledge từ expensive verifier thành model rẻ. Teacher labels phải có confidence, prompt version và human spot-check.

Positive labels: gold interval / verified relevance.

Hard negatives: top false positives từ dense/BM25 và confusing near-neighbor.

Teacher disagreement: không distill sample mà VLMs bất đồng mạnh; hoặc dùng soft label.

Student: cross-encoder/late-interaction phù hợp giới hạn tham số; benchmark latency.

Refresh: re-mine negatives sau mỗi model version; không train mãi trên negatives cũ.

## 8.4. CoLLM-inspired nhưng không copy full CoLLM

CoLLM cho thấy composed retrieval hưởng lợi khi model học joint semantics thay vì interpolation nông, và có thể tạo synthetic triplets từ image-caption pairs [I4]. Mapping hợp lý cho AIC là synthetic hard negatives/constraint variants, không phải implement toàn bộ reference-image CIR architecture.

# 9. Roadmap thí nghiệm metric-driven

Mọi experiment phải khóa evaluator, seed, index version, query split và run manifest. Không đổi evaluator + model cùng một run [I2].

| ID | Thay đổi duy nhất | Control | Metric gate | Quyết định nếu fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Baseline + branch health audit | current | repro/prefix invariance | Không nghiên cứu model trước khi pass |
| E1 | 2 faithful rewrites + original | original only | ΔR@10, drift | Giảm variants / stricter gate |
| E2 | caption dense BGE-M3/Jina | BM25 caption | union recall, MRR | Loại model nếu overlap cao mà không gain |
| E3 | SigLIP2/Jina visual secondary | current dense visual | VI direct R@K, union | Không thay primary nếu chỉ ngang |
| E4 | OCR/action/event data repair | dead branch baseline | subgroup recall | Sửa data trước weight |
| E5 | T2V clip branch | T2I only | temporal R@K, video recall | Route only hard temporal |
| E6 | text rerank 100→30 | fusion ranking | MRR/R@1/5 | Mine hard negatives |
| E7 | binary VLM verifier top20 | E6 | R@1/5, FP rate, latency | Top10 only / student distill |
| E8 | local frame rerank | scene center frame | interval hit / frame error | Tune frame set |
| E9 | VQA densification top evidence | global frames only | evidence hit, answer acc | Selective tiling |
| E10 | TRAKE video-first top3/5 | current | video R@K, chain rate | Add T2V/aggregation |
| E11 | domain-adapt embedding | frozen model | holdout R@K + zero-shot loss | WiSE-FT lower α |
| E12 | failure-aware second pass | single pass | hard subset gain, latency | Disable for easy queries |

Thứ tự chạy khuyến nghị: E0 → E1 → E2/E3 → E4 → E6 → E7 → E8 → E10 → E5/E9 → E11 → E12. Lý do: trước tiên tăng recall bằng thay đổi rẻ, sau đó mới spend compute/training.

## 9.1. Error taxonomy bắt buộc

| Error | Ví dụ | Module chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| MISS_RETRIEVAL | gold không có trong top100 union | retriever/query/index |
| PARTIAL_MATCH | đúng topic nhưng sai action/relation | verifier/reranker |
| WRONG_VIDEO | TRAKE/KIS chọn distractor video | video-level retrieval |
| FRAME_OFF | đúng scene nhưng frame ngoài interval | frame refinement |
| QUERY_DRIFT | rewrite thêm/bỏ constraint | query verifier |
| TEXT_MISS | OCR/ASR keyword không index được | metadata pipeline |
| BRANCH_DEAD | timeout/empty nhưng hệ vẫn trả 200 | observability/fusion |
| ANSWER_UNGROUNDED | QA answer không support | evidence selector/verifier |

# 10. Mục tiêu metric theo task

| Task | Gate 1: candidate | Gate 2: ranking | Gate 3: task completion | Target đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIS | R@10 | R@1/R@5/MRR | interval/frame hit | Giữ R@10 ≥0,85; đẩy R@1 > baseline 0,50 |
| QA | Evidence Hit@10 | evidence rank/MRR | answer acc + joint | Evidence Hit@10 ≥0,70; answer tăng theo evidence |
| TRAKE | Video Recall@10 | Video R@1/3/5 | event coverage + complete chain | Video R@10 ≥0,70; chain rate >0 rồi tăng dần |
| AVS | Recall/unique rel pool | nDCG/mAP/P@K | diversity + relevance | Không dùng R@10 như north-star; tăng nDCG/P đáng kể |

Lưu ý về target — Các con số ngoài baseline là target engineering, không phải forecast. Chỉ được tuyên bố “đạt” sau holdout run với evaluator khóa và confidence interval/bootstrap nếu số query đủ.

# 11. Cách tận dụng hệ thống khi thi / vận hành

## 11.1. Health check trước khi tin ranking

Kiểm `/v1/search/capabilities`: rerank thật đang available; dense visual không timeout.

Nhìn BranchStatusPanel, không chỉ HTTP 200. Hệ hiện có silent fallback khi provider lỗi [I1].

QA response phải kiểm `source`; source rerank/LLM khác với rule fallback.

Không dùng preset OCR như branch mạnh nếu pack OCR chưa được rebuild.

Giữ timeout đủ cho dense_visual; tài liệu hiện tại yêu cầu 30s để tránh branch mạnh bị cắt.

Xác minh index/model/prompt version trước khi so hai session.

## 11.2. Playbook theo query

| Loại query | Search mode | Kiểm top kết quả | Fallback/rewrite |
| --- | --- | --- | --- |
| KIS visual đơn giản | dense_visual + caption | Top-10; Safe Frame | Không rewrite nếu must-match đủ |
| KIS nhiều điều kiện | original + faithful rewrites; constraint score | Matched/missing constraints | Binary verifier top20 |
| OCR/named entity/number | OCR exact + caption sparse + visual | Text bbox/evidence | Nếu OCR branch chết: không giả vờ có OCR; dùng neighbor frame/VLM verify |
| ASR/lời nói | ASR + caption + visual | timestamp transcript | Mở rộng exact phrase/normalized name |
| Action/temporal | clip-temporal + visual + event | neighbor context | decompose ordered steps |
| QA | evidence retrieval → rerank → answer → verifier | Evidence Studio | abstain nếu evidence không đủ |
| TRAKE | Stage A top3/5 video → event candidates → alignment | kiểm video hạng 2–3 | FrameTuner từng step |
| AVS | wide union pool → relevance grade → diversity | grade≥2, unique events | không nộp raw top100 |

## 11.3. Quy tắc quyết nhanh

KIS: tin retrieval hơn task khác; inspect top10 và frame exactness. QA: không tin answer nếu verifier/evidence không đồng ý. AVS: ranking thô chỉ là candidate pool; phải relevance filter + diversity. TRAKE: đừng khóa vào top-1 video; kiểm top-3/5 trước khi alignment.

# 12. Mapping vào codebase và flow xử lý

| Module mục tiêu | Vị trí/contract hiện có | Thay đổi đề xuất |
| --- | --- | --- |
| QueryUnderstanding | parser/router | ParsedQueryV4 + rewrite variants + drift gate |
| Parallel Retrieval | dense_visual + BM25 branches | add caption_dense + optional clip_temporal + health-aware route |
| Fusion | Weighted RRF đã có | không reimplement; add variant provenance + dead-branch renormalization |
| Rerank | BGE 100→50 / reorder | score contract + cascade + binary visual verifier |
| Temporal Verification | KIS/TRAKE logic | video-first gate + neighbor/clip context |
| Frame Refinement | FrameTuner/local frames | automatic local similarity + VLM recommended frame |
| Metadata | caption/ASR/object + missing OCR/action/event | repair offline artifacts; versioned no-null contracts |
| Evaluation | task-specific scripts | Candidate Coverage@10 + official task metrics + error taxonomy |
| UI | TaskWorkspaces + BranchStatus | show rewrite contribution, health, constraint coverage, fallback mode |

Pseudo-flow online đề xuất:

search(query): parsed = parse_to_constraints(query) variants = protected_rewrite(parsed) route = choose_budget_and_branches(parsed) lists = parallel_retrieve(variants, route) lists = drop_failed_branches_and_log(lists) pool = weighted_rrf(lists) pool = scene_event_dedup(pool) pool = text_rerank(pool[:100], parsed) if route.visual_verify: pool = binary_vlm_verify(pool[:20], parsed) + pool[20:] pool = temporal_or_video_verify(pool, parsed) return task_head_and_frame_refine(pool, parsed)

# 13. Sprint ưu tiên

| Sprint | Thời lượng gợi ý | Deliverable | Metric cần nhìn |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 — Measurement & health | 0,5–1 ngày | baseline locked, branch health, candidate coverage@10 | reproducibility |
| S1 — Cheap query gains | 1–2 ngày | protected rewrites + drift gate + routing fix | ΔR@10 by subgroup |
| S2 — Missing semantic branch | 1–3 ngày | caption dense index + secondary multilingual visual | union recall / MRR |
| S3 — Precision cascade | 1–2 ngày | text rerank + binary VLM top20 | R@1/R@5, FP rate |
| S4 — TRAKE/temporal | 2–4 ngày | video-level pool + clip branch + sequence gate | video R@K, chain rate |
| S5 — Data repair | song song offline | OCR/action/event artifacts | branch success + query subgroup |
| S6 — Fine-tune | 3–7 ngày | hard-negative dataset + adapted embedding/reranker | holdout gain + no regression |

# 14. Những việc không nên làm

Không dùng “R@10 ≥70%” như một metric duy nhất cho cả KIS, QA, AVS, TRAKE.

Không sinh 20–100 rewrites ngay từ đầu; query drift và latency sẽ khó kiểm soát.

Không xóa original query khỏi fusion khi dùng rewrite/HyDE.

Không fine-tune trước khi biết gold có nằm trong candidate pool hay không.

Không chạy VLM rerank trên hàng nghìn candidate ở phase đầu; top-10/20/50 trước.

Không tăng weight cho branch rỗng/dead; sửa data hoặc routing.

Không dùng large LLM làm retrieval scorer nếu cross-encoder/binary VLM nhỏ đã đủ.

Không tune fusion/LTR trên 120 query rồi báo generalization; phải có holdout khóa.

Không trộn thay evaluator, retriever, reranker và prompt trong cùng một experiment.

Không coi HTTP 200 là bằng chứng hệ đầy đủ đang chạy; phải xem branch health/provenance.

Không implement full CoLLM/T2I generation trước các P0 có ROI cao hơn.

Không dùng model/pipeline ngoài rule competition mà chưa qua compliance gate.

# 15. Cấu hình đề xuất ban đầu để A/B test

query: original_weight: 1.0 faithful_rewrites: 2 caption_like_rewrites: 1 sparse_variant: 1 verify_constraints: true second_pass_if_missing_constraints: false # E12 later retrieval: dense_visual_primary: true dense_visual_secondary_multilingual: experiment caption_bm25: true caption_dense: experiment asr: route_only ocr: route_only_if_data_ready object: true clip_temporal: route_only_experiment per_branch_top_k: 300 fusion: method: weighted_rrf rrf_k: 60 keep_original_query_rank: true ignore_failed_branch: true rerank: text_input_top_k: 100 text_output_top_k: 30 vlm_binary_top_k: 20 local_frame_refine_top_k: 10 health: branch_timeout_ms: 30000 forbid_silent_model_substitution: true log_requested_vs_effective_config: true

# 16. Tài liệu tham khảo

## 16.1. Nguồn nội bộ / file người dùng

[I1] “#37 — Tận dụng hệ thống khi đã chạy được: tính năng và độ tự tin”, 19/08/2026. Baseline 873 video / 87.742 scene / 120 query.

[I2] AIC2026_Online_Search_Experiment_Validation_Guide.md — current code truth, evaluation fixes, caption dense gap, paper-to-pipeline plan.

[I3] Rethinking Sparse Lexical Representations for Image Retrieval in the Age of Rising Multi-Modal Large Language Models — file paper do người dùng cung cấp.

[I4] CoLLM: A Large Language Model for Composed Image Retrieval — CVPR 2025 / arXiv:2503.19910, file paper do người dùng cung cấp.

[I5] AIC2026_KIS_Search_Engine_SDD_v1.md — target clean architecture, rerank cascade, temporal verification, frame refinement.

[I6] AIC2026_SOURCE_SYNC_AUDIT_2026-08-01 — task/source-of-truth/evaluation and artifact rules.

## 16.2. Nghiên cứu web / primary sources

[P1] NII-UIT, “Exploiting Temporal and Semantic Diversity: A Multi-Stage Retrieval–Reranking Pipeline for AVS 2025”, TREC 2025. Link

[P2] CERTH-ITI, “MLLM Frame Subset Ensembling for Audio-Visual Video QA and MLLM-based Reranking for Ad-hoc Video Search in TRECVID 2025”, TREC 2025. Link

[P3] Wu et al., “Multimodal LLM-based Query Paraphrasing for Video Search”, arXiv:2407.12341. Link

[P4] Tschannen et al., “SigLIP 2: Multilingual Vision-Language Encoders with Improved Semantic Understanding, Localization, and Dense Features”, arXiv:2502.14786. Link

[P5] Koukounas et al., “jina-clip-v2: Multilingual Multimodal Embeddings for Text and Images”, arXiv:2412.08802. Link

[P6] Chen et al., “M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation”, arXiv:2402.03216. Link

[P7] NII-UIT TREC 2025 AVS paper — T2I + T2V retrieval diversity and multi-VLLM rerank results. Link

[P8] Ueki, “VLM-based Binary Judgment Re-ranking for TREC 2025 Ad-hoc Video Search”, TREC 2025. Link

[P9] Chen et al., “CLIPRerank: An Extremely Simple Method for Improving Ad-hoc Video Search”, ICASSP 2024 / arXiv:2401.08449. Link

[P10] NII-UIT, “Spatio-Temporal Input Densification for Efficient and Robust Open-Domain Video Question Answering”, TREC 2025. Link

[P11] Nakata et al., “Rethinking Sparse Lexical Representations for Image Retrieval in the Age of Rising Multi-Modal Large Language Models”, arXiv:2408.16296. Link

[P12] Huynh et al., “CoLLM: A Large Language Model for Composed Image Retrieval”, CVPR 2025 / arXiv:2503.19910. Link

# Phụ lục A — Cách đọc mức độ bằng chứng

| Nhãn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| MEASURED_CURRENT | Đã đo trên hệ AIC hiện tại/corpus hiện tại. |
| LITERATURE_VIDEO | Đã có evidence trên video retrieval/VQA benchmark khác; cần A/B lại trên AIC. |
| LITERATURE_CROSS_MODAL | Evidence trên image/text retrieval; chỉ là mapping có cơ sở. |
| INFERENCE_HIGH | Suy luận kiến trúc có độ hợp lý cao nhưng chưa có metric AIC. |
| EXPERIMENTAL_ONLY | Không đưa production trước khi pass gate. |

— Hết tài liệu —